KẾ HOẠCH 5 TUẦN

Hệ thống quản lý nhà hàng món Hàn Quốc

Môn Lập trình Java – Spring Boot (backend) + ReactJS (frontend)

| Họ và tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Ngô Minh Khôi | 2124110139 | Trưởng nhóm (Leader) |
| Nguyễn Lê Tấn Phúc | 2124110108 | Thành viên |
| Mai Chí Cường | 2124110113 | Thành viên |

Kế hoạch bám sát nội dung Chương 4 của môn (RESTful API với Spring Boot, CRUD với MySQL và Hibernate, SPA ReactJS gọi API, bảo mật API) và sơ đồ ERD 14 bảng của hệ thống. Dự án gồm hai project riêng: API (Spring Boot) và giao diện (React), giao tiếp với nhau bằng JSON.

# 1. Công nghệ

| Thành phần | Lựa chọn | Liên hệ slide |
| --- | --- | --- |
| Backend | Java 17, Maven, Spring Boot, cấu hình application.yml | 3.1, 3.2 (Spring Initializr) |
| Starter | spring-boot-starter-web, data-jpa, security, validation, MySQL Driver, Lombok | 3.1.2 |
| Kiến trúc | Controller → Service → Repository | 3.3 |
| ORM | JPA + Hibernate, MySQL | 3.4 |
| Xử lý lỗi | @RestControllerAdvice + @ExceptionHandler, trả JSON lỗi thống nhất | 3.5 |
| Bảo mật | Spring Security + JWT + BCrypt | Mục bảo mật |
| Tài liệu API | springdoc-openapi (Swagger UI) hoặc Postman | Kiểm thử |
| Frontend | ReactJS (Vite), React Router, Axios, Ant Design hoặc MUI, Recharts (biểu đồ) | Mục SPA ReactJS |
| Quản lý code | Git/GitHub (2 repo hoặc 1 repo có backend/ và frontend/), Trello |  |

## Cấu trúc backend

com.restaurant

├── controller   (@RestController: MenuItemController, OrderController...)

├── service      (OrderService, InvoiceService, ReservationService, InventoryService)

├── repository   (interface extends JpaRepository)

├── entity       (14 @Entity ứng với 14 bảng)

├── dto          (request/response, tránh trả thẳng entity)

├── mapper       (chuyển đổi Entity <-> DTO)

├── exception    (ResourceNotFoundException, GlobalExceptionHandler...)

├── security     (JwtFilter, JwtUtil, SecurityConfig)  [thêm ở tuần 3]

└── config       (CORS, OpenAPI)                       [thêm ở tuần 1]

Luồng xử lý một request: Controller nhận DTO request → Service xử lý nghiệp vụ → Repository truy cập DB → Mapper chuyển Entity thành DTO response. Mỗi module có đủ bộ file (ví dụ Category: CategoryRequest, CategoryResponse, CategoryMapper, CategoryRepository, CategoryService, CategoryController).

## Cấu trúc frontend

src/api (Axios instance, gắn token), src/pages, src/components, src/context (AuthContext), src/routes (PrivateRoute theo role).

## Áp dụng các điểm trong slide vào ERD

- Mapping (3.4.4): CATEGORY 1–N MENU_ITEM dùng đúng ví dụ slide (@OneToMany bên Category, @ManyToOne bên MenuItem). Tương tự: DiningTable–Reservation, Customer–Orders, Orders–OrderItem, Supplier–PurchaseReceipt.

- Khóa chính kép: ORDER_ITEM, RECIPE, RECEIPT_DETAIL dùng @EmbeddedId + @Embeddable.

- Enum: status, role, spice_level, payment_method dùng @Enumerated(EnumType.STRING).

- Kiểu dữ liệu: tiền và số lượng dùng BigDecimal, thời gian dùng LocalDateTime.

- Transaction: thanh toán dùng @Transactional (tạo INVOICE, đổi trạng thái order/bàn, trừ kho, cộng điểm).

- Lỗi chuẩn (slide 58): mọi lỗi trả JSON gồm timestamp, status, error, message, path. Mã dùng: 400 (thiếu price, dữ liệu sai), 401 (thiếu JWT), 403 (sai quyền), 404 (không thấy ID), 409 (trùng giờ đặt bàn), 500.

# 2. Phân công

| Người | Backend (API) | Frontend (React) |
| --- | --- | --- |
| Khôi (Leader) | Khung dự án, cấu hình DB, Spring Security + JWT, GlobalExceptionHandler, ORDERS, ORDER_ITEM, INVOICE, trừ kho khi thanh toán, API báo cáo doanh thu | Khung React, Axios, AuthContext, đăng nhập, layout, route guard, màn hình POS, thanh toán, dashboard |
| Phúc | DINING_TABLE, RESERVATION, CUSTOMER, EMPLOYEE | Sơ đồ bàn, đặt bàn, khách hàng, nhân viên |
| Cường | CATEGORY, MENU_ITEM, INGREDIENT, RECIPE, SUPPLIER, PURCHASE_RECEIPT, RECEIPT_DETAIL | Thực đơn dạng thẻ, kho, nhập hàng, công thức, báo cáo kho |

# 3. Kế hoạch theo tuần

## Tuần 1: Khảo sát, thiết kế, dựng khung

| Người | Công việc |
| --- | --- |
| Khôi | Tạo repo, quy ước nhánh. Tạo project bằng Spring Initializr (Maven, Java 17, các starter ở trên). Cấu hình MySQL, ddl-auto, script SQL + dữ liệu mẫu. Viết GlobalExceptionHandler và class lỗi chuẩn. Tạo project React (Vite), cài Router, Axios, UI kit. Dựng layout và trang đăng nhập (chưa gọi API thật). Cấu hình CORS. |
| Phúc | Đặc tả yêu cầu bàn, đặt bàn, khách, nhân viên. Mockup Figma: sơ đồ bàn, đặt bàn, khách hàng, nhân viên. Viết entity + quan hệ mapping của module mình. |
| Cường | Đặc tả yêu cầu thực đơn, kho. Mockup thực đơn, kho, nhập hàng. Viết entity (có @EmbeddedId cho RECIPE, RECEIPT_DETAIL). Chuẩn bị dữ liệu mẫu món Hàn và ảnh. |

M1: Hai project chạy được, kết nối MySQL, Hibernate tạo đủ 14 bảng, có mockup. Chốt API contract (danh sách endpoint, định dạng JSON) trên một file chung.

## Tuần 2: CRUD RESTful API + giao diện danh mục

Quy ước endpoint theo slide (ví dụ /api/menu-items):

| Nghiệp vụ | Method, endpoint | Annotation |
| --- | --- | --- |
| Xem danh sách | GET /api/menu-items | @GetMapping |
| Xem chi tiết | GET /api/menu-items/{id} | @GetMapping, @PathVariable |
| Thêm | POST /api/menu-items | @PostMapping, @RequestBody |
| Sửa | PUT /api/menu-items/{id} | @PutMapping |
| Xóa | DELETE /api/menu-items/{id} | @DeleteMapping |

| Người | Công việc |
| --- | --- |
| Khôi | Bắt đầu Order entity/repository/service. Hoàn thiện component React dùng chung (bảng có tìm kiếm + phân trang, form, modal xác nhận, thông báo lỗi lấy từ JSON lỗi chuẩn). Axios interceptor xử lý lỗi. Hỗ trợ hai bạn khi vướng. |
| Phúc | CRUD DiningTable, Customer, Employee (Controller–Service–Repository + DTO + @Valid). Màn hình React: danh sách/thêm/sửa/xóa bàn, khách, nhân viên, gọi API thật. |
| Cường | CRUD Category, MenuItem (upload ảnh, tên Việt/Hàn, độ cay, còn bán), Supplier, Ingredient. Màn hình React tương ứng. |

M2: Toàn bộ CRUD danh mục chạy trên giao diện, test bằng Swagger/Postman, lỗi 400/404 trả đúng JSON chuẩn.

## Tuần 3: Nghiệp vụ cốt lõi + bảo mật

| Người | Công việc |
| --- | --- |
| Khôi | Bảo mật: /api/auth/login trả JWT, JwtFilter, SecurityConfig phân quyền theo role (MANAGER, CASHIER, WAITER, CHEF), mật khẩu BCrypt, trả 401/403 đúng chuẩn. Nghiệp vụ: API tạo order, thêm/sửa/xóa món, lưu unit_price lúc gọi; API thanh toán tạo INVOICE (@Transactional). React: đăng nhập thật, lưu token, PrivateRoute theo role, màn hình POS và thanh toán. |
| Phúc | ReservationService: kiểm tra trùng giờ, sức chứa (trả 409 khi trùng). API đổi trạng thái bàn. React: sơ đồ bàn trực quan (màu theo trạng thái), form đặt bàn, xác nhận/hủy, click bàn để mở POS. Cộng loyalty_points khi thanh toán (phối hợp Khôi). |
| Cường | API lập phiếu nhập: PURCHASE_RECEIPT + nhiều RECEIPT_DETAIL trong một @Transactional, tự cộng stock_qty. API RECIPE. React: form lập phiếu nhập nhiều dòng, màn hình công thức món, cảnh báo nguyên liệu dưới min_stock. |

M3: Đăng nhập JWT hoạt động, luồng đặt bàn → gọi món → thanh toán chạy trên giao diện.

## Tuần 4: Tích hợp, báo cáo, kiểm thử

| Người | Công việc |
| --- | --- |
| Khôi | Trừ kho theo RECIPE khi thanh toán (cùng transaction), chặn gọi món khi available = false hoặc thiếu nguyên liệu (400). API và dashboard doanh thu theo ngày/tháng (Recharts). Rà soát code, merge. |
| Phúc | API và trang báo cáo đặt bàn, khách thân thiết. Đồng bộ trạng thái bàn/order giữa màn hình, responsive cho tablet. Viết JUnit/MockMvc test cho ReservationService, OrderService. |
| Cường | API và trang báo cáo tồn kho, chi phí nhập, món bán chạy. Đánh dấu món hết hàng trên thực đơn. Test tính tồn kho, công thức. Kiểm thử tích hợp kho với order. |

M4: Hệ thống tích hợp đầy đủ, có danh sách lỗi cần sửa.

## Tuần 5: Sửa lỗi, tài liệu, bảo vệ

| Người | Công việc |
| --- | --- |
| Khôi | Sửa lỗi nghiêm trọng, tối ưu truy vấn (lazy loading, tránh N+1). Đóng gói .jar (Maven) và npm run build cho React, hướng dẫn cài DB và chạy. Tài liệu kiến trúc, điều phối tổng duyệt. |
| Phúc | Sửa lỗi module bàn/đặt bàn/khách/nhân viên (validate form, thông báo). Hướng dẫn sử dụng có ảnh chụp. Slide phần đặt bàn, khách, nhân viên. |
| Cường | Sửa lỗi module thực đơn, kho. Chuẩn bị dữ liệu demo đầy đủ. Slide phần thực đơn, kho. Báo cáo CSDL và mapping. |
| Cả nhóm | Tổng duyệt demo 2 lần, hoàn thiện báo cáo cuối kỳ. |

M5: Sản phẩm, báo cáo, slide, kịch bản demo.

# 4. Các mốc quan trọng

| Mốc | Thời điểm | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| M1 | Cuối tuần 1 | Hai project chạy, Hibernate tạo 14 bảng, có mockup và API contract |
| M2 | Cuối tuần 2 | CRUD danh mục hoạt động trên giao diện |
| M3 | Cuối tuần 3 | JWT hoạt động, luồng đặt bàn → gọi món → thanh toán chạy |
| M4 | Cuối tuần 4 | Tích hợp kho, báo cáo, có test |
| M5 | Cuối tuần 5 | Bàn giao, báo cáo, slide, demo |

# 5. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Giải pháp |
| --- | --- |
| Lỗi JSON vòng lặp khi mapping hai chiều | Dùng DTO, hoặc @JsonIgnore/@JsonManagedReference |
| Lỗi CORS khi React gọi API | Cấu hình CORS ở tuần 1 |
| JWT/Security làm chậm cả nhóm | Khôi làm bảo mật tuần 3, trước đó tạm permitAll để cả nhóm phát triển |
| Khóa chính kép khó làm | Cường làm mẫu @EmbeddedId ở tuần 1, Khôi và Phúc dùng theo |
| Trừ kho sai dữ liệu | @Transactional + test luồng thanh toán |
| Khôi quá tải (leader + bảo mật + POS) | Nếu trễ, giao dashboard doanh thu cho Phúc |
| Giao diện mỗi người một kiểu | Dùng chung UI kit và component từ Khôi |